附件一

教育部直属高校改善基本办学条件专项和高校
发展长效补助机制专项检查工作要求

一、检查内容

2012－2014年度76所教育部直属高校及附属中小学改善基本办学条件专项、2013－2014年高校发展长效机制补助专项的经费管理和项目执行情况。本次检查内容主要为项目建设成效，具体内容如下：

项目成效主要包括项目产出和项目效益。为客观、有针对性地考核专项资金的绩效情况，根据专项资金使用方向，按修缮类、设备购置类、基础设施改造类分设检查指标。

1.修缮类。项目产出主要包括项目规划完成情况，对建筑物的修缮和使用情况，验收及交付使用的及时性等方面的情况。重点检查实际建设成效与计划建设成效的对比情况，项目实施对教学、科研等方面硬件条件的改善情况，验收及交付使用的及时性等方面的情况。项目效益主要包括可持续影响和满意度调查等方面的情况。重点考察项目的实施在维护校园安全稳定、文化传承等方面发挥的作用及受众群体对项目实施效果的满意程度。

2.设备购置类。项目产出主要包括项目规划完成情况、硬件条件的改善情况、设备购置及投入使用的及时性等方面的情况。重点检查实际建设成效与计划建设成效的对比完成情况，对教学、科研等方面硬件条件的改善情况，设备采购、验收、安装调试、投入使用情况。项目效益主要包括促进教学科研水平提升和人才培养等方面的情况。重点检查教学科研和学生创新创业等方面水平的提升情况和学生实践能力提升及人才培养模式创新的情况等。

3.基础设施改造类。项目产出主要包括项目规划完成情况、校园整体环境的改善情况、验收及交付使用的及时性等方面的情况。重点检查实际建设成效与计划建设成效的对比情况，项目实施对高校整体环境的改善配套情况及整体运行保障情况，项目完工、验收并交付使用的情况等。项目效益主要包括可持续影响和服务对象满意度等方面的情况。重点考察项目实施在节能环保、优化布局、条件保障、校园安全等方面的持续影响情况及受众群体对项目实施效果的满意程度。

二、工作步骤

（一）项目自评（7月7日前）。项目实施高校填写检查指标体系表（附表1）和建设成效统计表（附表2），撰写自评报告。

（二）进驻高校。工作组正式进校开展全面检查工作，具体行程由各组与高校协商确定，主要开展以下两方面的工作：一是听取汇报。高校根据自评情况，向工作组汇报有关情况及相关意见建议。二是现场检查。工作组根据专项检查工作要求，对照检查内容，结合具体情况，查阅相关项目资料、会计档案，实地查看项目进展和运行情况等。